Fiche rapide

Suivre le projet VOOMNET dans Microsoft Planner

# FICHE RAPIDE — Votre patron suit l'avancement dans Microsoft Planner

Durée : 6 minutes. Aucune installation, aucun droits d'administrateur.

# Les 6 étapes

Ouvrir Planner : https://planner.cloud.microsoft (compte professionnel Microsoft 365)

Créer le plan : `Nouveau plan` -> nom : `VOOMNET — Gestion des achats` -> Créer

Créer 3 compartiments : `[OK] Livré` · `🔄 En cours` · `📅 Planifié`

Coller les tâches livrées :

cliquer dans `[OK] Livré` sur Ajouter une tâche

ouvrir `a-coller-LIVRE.txt`, copier les lignes de tâches

coller dans le champ -> chaque ligne devient une tâche -> Ajouter

Répéter avec `a-coller-EN-COURS.txt` puis `a-coller-PLANIFIE.txt`

Inviter votre patron : bouton Membres (en haut à droite du plan) -> son adresse e-mail professionnelle

# Ce qu'il verra

Graphiques : répartition des tâches par statut, compartiment et personne

Planning : le calendrier des échéances

Grille : le détail (dates, progression, responsables)

# Avancement actuel

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| **Avancement global** | **82 %** |
| Tâches livrées / en cours / planifiées | **35 / 3 / 6** |
| Application | déployée et en service |
| Tests | 197 contrôles au vert |

# Chaque semaine (10 min)

passer en `[OK] Livré` les tâches terminées

mettre à jour la progression des tâches `🔄 En cours`

ajuster les échéances

Détail complet : `GUIDE-PLANNER.pdf` — 4 méthodes, dont l'automatisation Power Automate.