Suivi de projet dans Microsoft Planner

VOOMNET TECHNOLOGY — procédure de mise en place

# Suivre l'avancement du projet VOOMNET dans Microsoft Planner

**Situation** : Microsoft Planner ne possède **pas d'import de fichier CSV ou Excel**.

Ce guide présente 4 méthodes, de la plus rapide (2 minutes) à la plus automatisée.

# Méthode A — La plus rapide : coller la liste des tâches (2 min par compartiment)

Planner crée une tâche par ligne lorsque l'on colle plusieurs lignes dans le champ « Ajouter une tâche ». C'est la méthode la plus simple.

## Étapes

Ouvrir Planner (https://planner.cloud.microsoft) avec votre compte professionnel

Nouveau plan -> *Nom* : `VOOMNET — Gestion des achats` -> Créer

Créer 3 compartiments (buckets) :

`[OK] Livré`

`🔄 En cours`

`📅 Planifié`

Dans le compartiment `[OK] Livré`, cliquer sur Ajouter une tâche

Ouvrir le fichier `a-coller-LIVRE.txt` (dossier `docs/planner/`),

sélectionner les lignes de tâches, les copier (Ctrl+C)

Revenir dans Planner, coller (Ctrl+V) dans le champ -> chaque ligne devient une tâche

Cliquer sur Ajouter

Répéter pour `🔄 En cours` (`a-coller-EN-COURS.txt`) puis `📅 Planifié` (`a-coller-PLANIFIE.txt`)

Chaque tâche porte la forme : `[Module] Intitulé (avancement %)` — par exemple `[Négociation] Grille de négociation article × fournisseur (100%)`.

## Renseigner les dates et les responsables

Ouvrir chaque tâche -> renseigner Date d'échéance, Progression et Assigné à

Le fichier `VOOMNET-planner.csv` (ou l'onglet « Suivi » du fichier Excel) donne,

pour chaque tâche : échéance, priorité et responsable suggéré

# Méthode B — Copier-coller depuis Excel (nouvelle version de Planner)

Si votre organisation dispose de la nouvelle version de Planner, la vue Grille accepte le collage de plusieurs colonnes copiées depuis Excel (titre, échéance, progression, assigné).

Ouvrir le plan -> vue Grille

Ouvrir `VOOMNET-planner.xlsx` -> onglet Suivi

Copier les colonnes Tâche · Échéance · Avancement · Responsable

Coller dans la grille Planner

Si le collage multi-colonnes n'est pas disponible, utiliser la **méthode A**.

# Méthode C — Automatiser avec Power Automate (sans code)

Pour créer les tâches automatiquement depuis un fichier (et les recréer après chaque mise à jour) :

Déposer `VOOMNET-planner.xlsx` dans OneDrive

👉 *le fichier contient déjà un vrai tableau Excel nommé `TachesVOOMNET` (onglet « Taches ») — aucune préparation n'est nécessaire

Power Automate (https://make.powerautomate.com) -> Créer -> Flux de cloud instantané

Déclencheur : *Déclencher manuellement un flux

Action Excel Online (Business) — Répertorier les lignes présentes dans un tableau :

Emplacement : OneDrive · Bibliothèque de documents : OneDrive · Fichier : `VOOMNET-planner.xlsx`

Tableau : `TachesVOOMNET` (apparaît directement dans la liste déroulante)

Ajouter Appliquer à chacun, puis l'action Planner — Créer une tâche :

ID de groupe* : votre groupe Microsoft 365

ID de plan* : le plan VOOMNET

ID de compartiment* : selon la colonne « Compartiment » (ajouter une condition ou 3 blocs)

Titre* : colonne `Tâche`

Date d'échéance* : colonne `Échéance`

Affecter à* : colonne `Responsable`

Enregistrer et exécuter

L'ensemble des tâches est créé en une seule exécution, dates et responsables compris.

# Méthode D — API Microsoft Graph (pour une synchronisation récurrente)

Pour un développeur, la création programmatique passe par l'API Graph :

POST https://graph.microsoft.com/v1.0/planner/tasks
{
  "planId":  "<id du plan>",
  "bucketId":"<id du compartiment>",
  "title":   "[Négociation] Grille de négociation article × fournisseur (100%)",
  "dueDateTime": { "dateTime": "2026-08-31T17:00:00", "timeZone": "GMT Standard Time" },
  "assignments": { "<id utilisateur>": { "@odata.type": "#microsoft.graph.plannerAssignment", "orderHint": " !" } }
}

Nécessite une application inscrite dans Azure AD avec l'autorisation `Tasks.ReadWrite`.

# Paramétrage conseillé du plan

| Élément | Valeur |
| --- | --- |
| **Nom du plan** | VOOMNET — Gestion des achats |
| **Compartiments** | `[OK] Livré` · `🔄 En cours` · `📅 Planifié` |
| **Étiquettes (labels)** | (urgent) Haute · (alerte) Moyenne · 🟡 Basse · 🟣 Sécurité · (info) DSI |
| **Priorités** | Haute pour les tâches bloquantes, Moyenne pour le reste |
| **Membres** | vous, votre responsable, les personnes concernées |

## Donner l'accès à votre responsable

Planner -> le plan -> Membres (icône en haut à droite) -> ajouter son adresse e-mail professionnelle. Il recevra une invitation et verra immédiatement l'avancement.

# Ce que votre responsable verra

| Vue | Ce qu'elle montre |
| --- | --- |
| **Tableau** | les tâches par compartiment (Livré / En cours / Planifié) |
| **Graphiques** | répartition par statut, par compartiment, par étiquette et par personne |
| **Planning** | le calendrier des échéances (vue chronologique) |
| **Grille** | le tableau détaillé avec dates, progression et responsables |

Le point clé : les vues Graphiques et Planning donnent une lecture immédiate de l'avancement sans ouvrir chaque tâche.

# Routine hebdomadaire recommandée (10 min)

Ouvrir le plan dans Planner

Faire passer en `[OK] Livré` les tâches terminées dans la semaine

Mettre à jour la progression des tâches `🔄 En cours`

Ajuster les échéances si nécessaire

(Optionnel) régénérer les fichiers avec `python3 scripts/generer-planner.py`

après un changement important du périmètre

# Contenu du dossier `docs/planner/`

| Fichier | Usage |
| --- | --- |
| `a-coller-LIVRE.txt` | liste des tâches livrées, à coller dans le compartiment `[OK] Livré` |
| `a-coller-EN-COURS.txt` | idem pour `🔄 En cours` |
| `a-coller-PLANIFIE.txt` | idem pour `📅 Planifié` |
| `VOOMNET-planner.xlsx` | suivi complet + onglets de collage par compartiment |
| `VOOMNET-planner.csv` | données brutes (pour Power Automate ou Excel) |

# Avancement au moment de la génération

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| **Avancement global** | **82 %** |
| Tâches livrées | 35 |
| Tâches en cours | 3 |
| Tâches planifiées | 6 |
| Tests automatisés | 197 contrôles, tous au vert |
| État | application déployée et en service |

[!] Rappel des 3 points bloquants avant généralisation, à suivre comme tâches prioritaires :

Mots de passe hachés (Supabase Auth)

Politiques d'accès restreintes (RLS)

Journal d'audit des actions sensibles